## Slide 1
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РИСКОВ ПРОЕКТА ВНЕДРЕНИЯ ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА
Докладчик
Репин Владимир Владимирович
к.т.н., доцент, Исполнительный директор и партнер ООО «BPM Консалтинг Групп»
info@bpm3.ru www.bpm3.ru www.FineXpert.ru

## Slide 2
СОДЕРЖАНИЕ ДОКЛАДА
Руководители предприятий затрачивают много времени на выбор внешних консультантов и поставщиков программного обеспечения, считая, что от этого зависит успех проекта. Однако они, к сожалению, не уделяют достаточно внимания анализу рисков, которые возникают внутри компании и связаны, в первую очередь, с людьми – сотрудниками организации (в т.ч. с самими руководителями).
«Розовые очки» или неоправданные ожидания руководства
Боязнь наказаний
Боязнь дополнительной ответственности
Стыд и боязнь проявить некомпетентность
Обиды и демотивация
Резюме

## Slide 3
«Розовые очки» или неоправданные ожидания
Ситуацию с «Розовыми очками» можно диагностировать в случае, когда у руководителя есть убежденность в том, что:
удастся избежать активного личного участие в проекте;
внедрение – это вопрос чисто технологический, а не идеологический и психологический (и даже отчасти религиозный);
всё можно сделать за несколько месяцев (например описать и регламентировать 30 ключевых сквозных процессов компании на 1 месяц) минимальными ресурсами за минимальные деньги;
тотальное описание и регламентация процессов полезны для бизнеса;
стоит издать приказ и определить KPI для менеджеров, и проект пойдет как по маслу;
всё что нужно, можно купить у внешних провайдеров, причем чем крупнее консалтинговая компания/системный интегратор, тем лучше.

## Slide 4
«Розовые очки» или неоправданные ожидания
Что можно предпринять?
углубленное обучение руководителей (и, по возможности, собственников) компании методам процессного управления;
разработка, согласование и утверждение Концепции внедрения процессного подхода;
привлечение личного коуча для консультирования первого лица по ходу проекта.

## Slide 5
Боязнь наказаний
(и как следствие, профанация описания бизнес-процессов)
Технологические причины проблем:
первое лицо и другие бизнес-заказчики (руководители департаментов и отделов) не обучены методам моделирования – не умеют читать схемы, не могут отличить некачественную графическую схему от качественной;
отсутствует главный методолог проекта и, как следствие, контроль качества.
Психологические причины проблем:
упрямство, нежелание узнавать новое, учиться;
боязнь наказания из-за невыполнения плана по KPI, привязанных к получению результатов проекта (в т.ч. формированию графических схем процессов);
недобросовестное отношение к делу.

## Slide 6
Боязнь наказаний – как избежать профанации?
Каким образом избежать профанации результатов по ходу проекта? Необходимы:
качественное обучение и аттестация руководителей и специалистов подразделений по применяемым в проекте методикам (в т.ч. описания процессов в виде графических схем, разработке показателей и т.п.);
адекватная постановка целей и задач для руководителей (с учетом других выполняющихся в компании проектов, загрузки и возможностей исполнителей, адекватного расчета на основе обоснованных нормативов и проч.).
контроль качества и помощь со стороны
Главного методолога проекта.
компетентные бизнес-аналитики;
прочее.

## Slide 7
Боязнь дополнительной ответственности
На примере разработки целей и показателей для управления бизнес-процессами:
как только в рамках проекта внедрения ПП речь заходит о создании показателей, по которым становится «прозрачной» деятельность менеджеров с точки зрения эффективности (интенсивного развития) бизнес-процессов, то возникает скрытое сопротивление руководителей подразделений. Они не хотят использовать эти показатели;
часть руководителей боится, что после внедрения таких показателей станет очевидным факт, что интенсивного развития, совершенствования процессов просто нет, а оперативная работа сводится к латанию дыр/тушению пожаров;
руководители боятся, что после ввода в действие показателей эффективности их премия будет зависеть от этих показателей.

## Slide 8
Боязнь дополнительной ответственности
Чтобы избежать такого рода проблем необходимы:
утверждение Концепции внедрения ПП – четкая декларация о намерениях измерять эффективность и совершенствовать процессы;
личное участие топ-менеджера в работе по созданию и внедрению системы целей и показателей;
проведение рабочих сессий по разработке целей и показателей для открытого, коллегиального обсуждения проблем и возможностей по измерению эффективности бизнес-процессов;
последовательная позиция руководства и «амнистия» - отсутствие наказаний за неэффективные процессы на период разработки и внедрения ПП;
качественное обучение руководителей методам;
разработки и использования целей и показателей;
активная методическая помощь и разъяснительная работа Главного методолога.

## Slide 9
Стыд и боязнь проявить некомпетентность
Суть проблемы:
«в моем бизнес-процессе, собственно, все нормально, а проблемы возникают из-за внутренних/внешних поставщиков» - привычка скрывать свои недостатки;
нежелание прямо и открыто говорить о своих проблемах;
привычка покрывать друг друга («дружба отделами»).
Каким образом этого избежать? Целесообразно:
грамотно строить работу с руководителями – не задавать «неудобных» вопросов;
использовать подход Э. Голдрата - осуществлять поиск узких мест на уровне так называемых «логистов» - сотрудников, отвечающих за передачу товарно-материальных ценностей (информации) из одного подразделения в другое по ходу сквозного процесса;
выполнять тщательный анализ данных;
эффективно использовать методы групповой работы;
ИЗМЕНИТЬ КОРПОРАТИВНУЮ КУЛЬТУРУ,
в т.ч.СТИЛЬ ЛИДЕРСТВА ПЕРВОГО ЛИЦА.

## Slide 10
Обиды и демотивация
На примере работы бизнес-аналитиков. Перегрузка работой из-за:
неадекватного целеполагания и оперативного планирования;
отсутствия обоснованных нормативов;
бестолковых форм отчетности;
результаты работы не признаются как важные,
не ценятся руководством;
прочее.
Нужно ставить адекватные задачи сотрудникам и поощрять их за качественные результаты:
выполнять контроль загрузки исполнителей (бизнес-аналитиков) в проекте и проверять корректность постановки целей и задач с учетом нормативов;
выплачивать премии - в случае выполнения плана и при наличии высокого качества результатов (контроль на профанацию);
выдавать различные сертификаты по итогам обучения, повышения квалификации, прохождения тестов и т.п.;
организовывать периодическое обучение за счет компании.

## Slide 11
РЕЗЮМЕ. РИСКИ, СЛЕДСТВИЯ, МЕТОДЫ МИНИМИЗАЦИИ РИСКОВ
Риск | Следствия | Методы минимизации рисков
Неоправданные ожидания руководства | Неадекватно поставленные цели и задачи. Слишком много задач за недостаточное для нормальной проработки время. Разочарование в результатах – непоследовательность в целеполагании и «энергетизации» участников проекта (снижение лидерства) – затухание проекта. | Углубленное обучение руководителей. Разработка, согласование и утверждение Концепции внедрения ПП в компании. Личный коуч для руководителя.
Боязнь наказаний | Профанация результатов - критическое снижение качества (модели процессов, регламенты, показатели) – невозможность практического использования – дискредитация ПП в глазах сотрудников компании – провал проекта. | Качественное обучение и аттестация руководителей и специалистов подразделений. Адекватная постановка целей и задач (учет других проектов, загрузки, возможностей ресурсов, расчет на основе нормативов и проч.). Контроль качества и помощь со стороны Главного методолога проекта. Качественные бизнес-аналитики.
Боязнь дополнительной ответственности | Неприятие показателей для управления процессами – невозможность мониторинга и анализа эффективности процессов, развития – невозможность совершенствовать процессы на основе объективной информации – провал проекта внедрения ПП | Утверждение Концепции. Заявления и лично участие руководства (сессии по разработке целей и показателей по процесса). Последовательная позиция руководства. Качественное обучении по целям и показателям. Методическая помощь и разъяснительная работа Главного методолога.
Стыд и боязнь проявить некомпетентность | Нежелание открыто признавать существование проблем в своих процессах. Невозможно определить действительно важные процессы с точки зрения оптимизации – возня со второстепенными процессами – отсутствие значимого эффекта – разочарование руководства и сотрудников – провал проекта внедрения ПП | Поиск узких мест на уровне «логистов» (метод Э. Годрата). Работа с персоналом нижнего уровня. Тщательный анализ данных. Организация групповой работы.
Обиды и демотивация | Непризнание результатов. Постоянная, некомпенсируемая перегрузка работой. Результат - снижение заинтересованности в результатах проекта – снижение производительности и качества наработок по проекту | Признание результатов (премии, сертификаты по итогам обучения и проч.). Периодическое обучение за счет компании. Контроль загрузки исполнителей в проекте и постановка корректных целей и задач с учетом нормативов трудоемкости.

## Slide 12
РЕЗЮМЕ
ОТСУТСТВИЕ ПОНИМАНИЯ УКАЗАННЫХ РИСКОВ И ИХ МИНИМИЗАЦИИ ЗА СЧЕТ
1) ЛИДЕРСТВА; 2) МЕТОДИК; 3) ПРОФЕССИОНАЛИЗМА УЧАСТНИКОВ
В 90% СЛУЧАЕВ ВЕДЕТ
К ПРОВАЛУ ПРОЕКТА ВНЕДРЕНИЯ ПРОЦЕССНОГО УПРАВЛЕНИЯ

## Slide 13
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ И УДАЧИ ПРИ ВНЕДРЕНИИ ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА!
info@bpm3.ru www.bpm3.ru www.FineXpert.ru
Репин Владимир Владимирович